中華民國軟式網球協會2022年杭州亞運培訓隊橋頭竹林網球場整修工程採購案投標須知(未達公告金額/有保固)

110.07.30版

以下各項招標規定內容，由本會填寫，投標廠商不得填寫或塗改。

- 本採購適用主管機關所訂定之規定。

- 採購標的為：財物，其性質為購買。

- 本採購屬：逾公告金額十分之一未達公告金額之採購。

- 本採購：非共同供應契約。

- 本採購預算金額(下同)：新臺幣玖拾陸萬肆仟元整。

- 本採購預計金額：同上。

- 本採購補助單位名稱及地址：國家運動訓練中心(高雄市左營區世運大道399號)。

- 本採購受理廠商異議單位名稱、地址及電話：同招標單位(本會)。

- 本採購為：未分批辦理。

- 招標方式為：援用採購法第49條規定公開取得書面報價或企劃書。

- 不適用我國締結之條約或協定，外國廠商不可參與投標。但我國廠商所供應財物或勞務之原產地得為外國者，不在此限。

- 本採購：非以統包辦理招標。

- 本採購：不允許廠商共同投標。

- 廠商對招標文件內容有疑義者，應以書面向招標單位請求釋疑之期限：自公告日或邀標日起等標期之四分之一，其尾數不足1日者，以1日計。

- 單位以書面答復前條請求釋疑廠商之期限：依採購法施行細則第43條第3項規定。（單位最後釋疑之次日起算至截止投標日或資格審查截止收件日之日數，不得少於原等標期之四分之一，其未滿1日者以1日計；前述日數有不足者，截止日至少應延後至補足不足之日數。）

- 本採購援用採購法第33條第3項：不允許廠商於開標前補正非契約必要之點之文件。

- 本採購援用採購法第35條：不允許提出替代方案。

- 投標文件有效期：自投標時起至開標後30日止。如本會無法於前開有效期內決標，得於必要時洽請廠商延長投標文件之有效期。

- 廠商應遞送投標文件份數：1式1份。

- 投標文件使用文字：中文(正體字)。

- 標案截止收件時限：詳見招標公告，以郵遞或專人送達本會(高雄市苓雅區中正一路99號)。

- 公開開標案件之開標時間：詳見招標公告。

- 公開開標案件之開標地點：本會(高雄市苓雅區中正一路99號)。

- 履約地點：本會(或本會指定地點)。

- 公開開標案件有權參加開標之每一投標廠商人數：至多2人。

- 廠商於開標時間派員至開標地點（代理人須出具委託代理授權書），以備援用採購法第51條、第53條、第54條或第57條辦理時提出說明、減價、比減價格、協商、更改原報內容或重新報價，廠商未依通知期限辦理者，視同放棄。

- 本採購開標採不分段開標。投標廠商之資格投標文件(若須提供產品型錄者，須檢附於廠商資格文件)及標單得分別以書面方式裝入個別標封，再一併裝入外標封。

- 押標金金額：新臺幣陸萬元整。

- 押標金繳納期限：截止投標期限前繳納。

- 以現金繳納押標金之繳納處所或金融機構帳號：本會。

- 履約保證金金額：新臺幣陸萬元整(同押標金金額)。

- 履約保證金有效期：廠商以銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀、銀行之書面連帶保證或保險公司之保證保險單繳納履約保證金者，其有效期應較契約約定之最後施工、供應或安裝期限長90日。但得標廠商以銀行開立之不可撤銷擔保信用狀或銀行之書面連帶保證繳納，有效期未能立即涵蓋上述有效期，須先以較短有效期繳納者，其有效期每次至少3年。得標廠商應於有效期屆滿前30日辦理完成繳交符合契約約定額度之保證金。

- 履約保證金繳納期限：

- (一)廠商應於本採購案決標日之次日起「　　　　」（未填時擬給付予廠商之預算未達查核金額者為10日；該額度以上，未達巨額採購金額者為30日；巨額採購金額以上者為45日）內繳納履約保證金。但繳納期間逢春節者，繳納期限展延5日。

- (二)得標廠商未於規定時間內繳妥保證金者，每逾1日，單位得處以決標金額萬分之五之懲罰性違約金，並得以押標金充抵，惟最多處罰累計總金額為決標金額萬分之七十五為限。得標廠商逾規定日之次日起15日內仍未繳妥者，本會得視該廠商拒繳保證金，並據以解除、終止契約。

- 保固保證金金額：新臺幣陸萬元整(同押標金金額)。

- 保固保證金有效期：驗收合格翌日起1年。

- 保固保證金繳納期限：驗收合格翌日起10日內繳納。

- 得標廠商提出其他廠商之履約及賠償連帶保證者，保固保證金予以減收之金額：新臺幣參萬元整(押標金金額減半)。

- 各種保證金之繳納處所或金融機構帳號：本會(高雄市苓雅區中正一路99號)。

- 押標金及保證金應由廠商以現金、金融機構簽發之本票或支票、保付支票、郵政匯票、政府公債、設定質權之金融機構定期存款單、銀行開發或保兌之不可撤銷擔保信用狀繳納，或取具銀行之書面連帶保證、保險公司之連帶保證保險單繳納，並應符合押標金保證金暨其他擔保作業辦法規定之格式。

- 廠商有下列情形之一者，其所繳納之押標金，不予發還；其未依招標文件規定繳納或已發還者，並予追繳：

(一)以虛偽不實偽造、變造之文件投標。

(二)投標廠商另行借用他人名義或證件投標，或容許他人借用本人名義或證件參投標。

(三)冒用他人名義或證件投標。

(四)得標後拒不簽約。

(五)得標後未於規定期限內，繳足履約保證金或提供擔保。

(六)對採購有關人員行求、期約或交付不正利益。

(七)其他經主管機關認定有影響採購公正之違反法令行為者，包括如下（行政院公共工程委員會108年9月16日工程企字第1080100733號令）：

1.	有採購法第48條第1項第2款之「足以影響採購公正之違法行為者」情形。

2.	有採購法第50條第1第5款、第7款情形之一。

3.	廠商或其代表人、代理人、受雇人或其他從業人員有採購法第87條各項構成要件事實之一。

- 追繳押標金之情形，屬廠商未依招標文件規定繳納者，追繳金額依招標文件中規定之額度定之；其為標價之一定比率而無標價可供計算者，以預算金額代之。

- 廠商援用「押標金保證金暨其他擔保作業辦法」規定減收押標金，其有不發還押標金之情形者，應就不發還金額中屬減收之金額補繳之。其經主管機關或相關中央目的事業主管機關取消優良廠商資格或全球化廠商資格，或經各機關依採購法第102條第3項規定刊登政府採購公報，且尚在採購法第103條第1項所定期限內者，亦同。

- 本採購：訂底價，但不公告底價。

- 決標原則：最低標，非依採購法施行細則第64條之2辦理。

- 本採購採：非複數決標。

- 本採購：採購金額若國家運動訓練中心未完成補助款核定前，本會得先辦理保留決標，俟核定後始決標生效。

- 決標方式為：總價決標。

- 本採購保留未來向得標廠商增購之權利，擬增購之項目及內容：否。

- 本採購援用採購法：無例外情形。

- 投標廠商之基本資格及應附具之證明文件如下：

- (一)凡依法登記立案且具有辦理與本案相關項目之公司、有限合夥或行號，備「公司登記證明文件」、「有限合夥登記證明文件」或「商業登記證明文件」、最近一期完稅證明（廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之）及信用證明-必須為截止投標日之前半年內出具之非拒絕往來戶及最近三年內無退票紀錄證明。

- (二)上列「公司登記證明文件」、「有限合夥登記證明文件」或「商業登記證明文件」，廠商得以列印公開於經濟部（網址：http://gcis.nat.gov.tw/index商工登記資料）或直轄市、縣（市）政府資訊網站查詢資料代之。

- (三)上列「最近一期或前一期有效營業稅納稅證明文件」，其屬營業稅繳稅證明者，為營業稅繳款書收據聯或主管稽徵機關核章之最近一期營業人銷售額與稅額申報書收執聯。廠商不及提出最近一期證明者，得以前一期之納稅證明代之。新設立且未屆第一期營業稅繳納期限者，得以營業稅主管稽徵機關核發之核准設立登記公函代之；經核定使用統一發票者，應一併檢附申領統一發票購票證相關文件。營業税或所得稅之納稅證明，得以與上開最近一期或前一期證明相同期間內主管稽徵機關核發之無違章欠稅之查復表代之。

- 廠商所提出之資格文件影本，本會於必要時得通知廠商限期提出正本供查驗，查驗結果如與正本不符，係不實之文件，依採購法第50條規定辦理。

- 不同投標廠商參與投標，不得由同一廠商之人員代表出席開標、評審、評選、決標等會議，如有由同一廠商之人員代表出席情形，援用採購法第50條第1項第1款或第7款規定辦理。

- 投標廠商之標價有下列情形之一為投標文件內容不符合招標文件之規定：高於公告之預算者。

- 本會辦理採購有下列情形之一者，得援用採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」之規定及行為事實，判斷認定是否有該款情形後處理：

(一)投標文件內容由同一人或同一廠商繕寫或備具者。

(二)押標金由同一人或同一廠商繳納或申請退還者。

(三)投標標封或通知信函號碼連號，顯係同一人或同一廠商所為者。

(四)廠商地址、電話號碼、傳真機號碼、聯絡人或電子郵件網址相同者。

(五)其他顯係同一人或同一廠商所為之情形者。

- 本會辦理採購有「廠商投標文件所載負責人為同一人」之情形者，得援用採購法第50條第1項第5款「不同投標廠商間之投標文件內容有重大異常關聯者」處理。

- 本會辦理採購，有3家以上合格廠商投標，開標後有2家以上廠商有下列情形之一，致僅餘1家廠商符合招標文件規定者，得援用採購法第48條第1項第2款「發現有足以影響採購公正之違法或不當行為者」或第50條第1項第7款「其他影響採購公正之違反法令行為」之規定及行為事實，判斷認定是否有各該款情形後處理：

(一)押標金未附或不符合規定。

(二)投標文件為空白文件、無關文件或標封內空無一物。

(三)資格、規格或價格文件未附或不符合規定。

(四)標價高於公告之預算或公告之底價。

(五)其他疑似刻意造成不合格標之情形。

- 招標標的之功能、效益、規格、標準、數量或場所等說明及得標廠商應履行之契約責任：詳見標價清單。

- 招標文件如有要求或提及特定之商標或商名、專利、設計或型式、特定來源地、生產者或供應者之情形，允許投標廠商提出同等品，其提出同等品之時機為：得標廠商得於使用同等品前，依契約規定向本會提出同等品之廠牌、價格及功能、效益、標準或特性等相關資料，以供審查。

- 投標廠商之標價條件：送達本會指定地點。

- 投標廠商標價幣別：新臺幣。

- 全份招標文件包括：（一）外標封、（二）契約樣稿、（三）委託代理授權書、（四）投標廠商聲明書、（五）投標廠商證件審查表、(六)投標須知、(七)標價清單、(八)減價單、(九)退還押標金申請書及(十)查詢押標金保證金相關資料同意書。

- 投標廠商應依規定填妥（不得使用鉛筆）本招標文件所附招標投標及契約文件、標價清單、押標金、查詢押標金保證金相關資料同意書、本採購電子憑據書面明細(電子領標廠商)，連同資格文件、規格文件及招標文件所規定之其他文件(或繳交證明文件)，密封後投標，再以外標封裝封（封套請自備）。封套外部須書明投標廠商名稱、地址、電話、負責人及採購案號或招標標的。廠商所提供之投標、契約及履約文件，建議採雙面列印，以節省紙張，愛惜資源。

- 涉及未得標廠商投標文件著作財產權，本會如欲使用該等文件，應經該廠商同意無償授權本會使用，或由本會給予報酬後，於彼此約定範圍內使用。

- 本須知未載明之事項，依主管機關所訂定之規定

- 履約期限：自決標翌日起45個日曆天(例假日及其他休息日均計入)。

- 其他須知：無。

- 受理廠商檢舉之採購稽核小組連絡電話、傳真及地址與法務部調查局及本會所在地之調查站處（站、組）檢舉電話及信箱：

- (一)中央採購稽核小組（地址：臺北市松仁路3號9樓、電話：02-87897548、傳真：02-87897554）。

- (二)教育部採購稽核小組(地址：臺北市中正區中山南路5號、電話：【02】7736-6008、傳真：【02】2358-3005)。

- (三)法務部調查局（信箱：新店郵政60000號信箱、電話：02-29188888）。

- (四)法務部廉政署受理檢舉電話：0800-286-586；檢舉信箱：10099國史館郵局第153號信箱；傳真檢舉專線：(02)2381-1234；電子郵件檢舉信箱：gechief-p@mail.moj.gov.tw；24小時檢舉中心地址：10048臺北市中正區博愛路166號。

中華民國軟式網球協會2022年杭州亞運培訓隊「橋頭竹林網球場整修工程採購案」需求規範書

壹、案名：「高雄市橋頭區竹林網球場整修工程採購案」。

貳、本案預計總採購金額：新臺幣96萬4仟元（含稅）。本採購金額若國家運動訓練中心未完成補助款核定前，本會得先辦理保留決標，俟核定後始決標生效。

參、工作期程：自決標次日起45個日曆天內竣工。(星期例假日、國定假日或其他休息日均應計入）

肆、付款方式：驗收完成，俟補助款核撥後一次付款。

伍、辦理規劃設計及施作工作事項：

一、施作地點：

（一）高雄市橋頭區竹林網球場(高雄市橋頭區隆豐路11號）。

（二）面積約為3006平方公尺及周邊維護管理範圍，實際位置廠商得指派專人前往該球場現地勘查。

（三）球場現況如附件一

二、施作內容：

（一）壓克力網球場八座。

（二）總面積751.5㎡×8座＝6012㎡。

（三）原有場地整理。

（四）壓克力球場鋪設至少1底2道，包含止滑面層、分色處理、劃線。

（五）依壓克力球場材質施工步驟。

三、施工應注意事項：

（一）本工程施作時段，需配合本會可施作時間及規定。

（二）施作時，應依品管、勞安及工安相關法令規定辦理。

（二）廢棄(品)物處理應依環保相關法令規定處理。

（三）本會所提供之圖片係供投標廠商初步規劃設計參考，投標廠商規劃設計時建議至施作現場實際丈量會勘為宜。

（四）用之原料請置於陰涼、乾燥處。

（五）氣溫在攝氏１０度以下，５５度以上，請勿鋪設。

（六）混合用水請使用潔淨自來水，勿用混濁之地下水。

（七）每一層塗佈前必須經本會認可後方可進行下一步驟之施工，否則拆除重做，並不予計價驗收，後果由承包商自行負責。

（八）材料進場施工前須檢附符合本案壓克力樹脂規範相關文件，經本會審核後通過後方可進場施工，施作中業主得以現場抽驗材料送審，其送審費用概由承包商負責

（九）廠商應於開工前，擬定施工順序、預定進度表等，並就主要施工部分敘明施工方法，繪製施工相關圖說，送請本協會核定。本協會為協調相關工程之配合，得指示廠商作必要之修正。

陸、本案押標金：新臺幣6萬元整。

柒、本案履約保證金：新臺幣6萬元整(得由押標金轉入)。

捌、本案保固保證金：新臺幣6萬元整(得由履約保證金轉入)。

玖、本標案現場會勘時間為上午9時至下午5時，請自行會勘，本會不派員另案說明。

拾、本需求規範書如有未盡事宜，依政府採購相關法令規定辦理。

拾壹、投標文件：

一、企劃書乙式8份。投標廠商所投企劃書，本會不另支付酬勞費。

二、企劃書製作規格請以中文楷書、直式橫書、14號字繕打，並以A4大小紙張、加封面(公司名稱、負責人、連絡電話等)、左邊裝釘成冊。

三、企劃書包含：評分項目

- 依本案需求規劃設計繪製設計圖，提供平面配置圖，並說明設計規劃構想、選用材質、規格等。

- 研提工程施作順序，包含各項工程完成預定時程表。

- 廠商履約能力，包含投標廠商公司組織、人力簡介、業務範圍、相關工作實績等。

- 經費預算編列(請詳細列明含單價、材料、材質、施工尺寸、數量、品牌、規格、顏色、款式等)。

拾貳、投標廠商評審基準及方式

一、投標廠商資格及評審項目以外資料經審查合格者，其所投送本案企劃書，由本協會成立評審委員會，依本案需求規範書規定辦理評審。

二、評審作業：

（一）投標文件經審查合於招標文件規定者，始得為評審對象（即「參選廠商」）。

（二）參選廠商應進行簡報，並接受本案評審委員詢答，採取「統問統答」方式計時辦理。參選廠商家數未達4家者，簡報時間15分鐘、答詢時間以10分鐘為原則；其有4家以上者，簡報時間10分鐘、答詢時間以6分鐘為原則。

（三）參選廠商於評審會議時應派專案負責人或工作小組人員出席簡報，簡報先後次序於評審委員會議前抽籤決定之。

（四）輪由各該廠商簡報時，其出席人數應不得超過2人。其他廠商應先行退場。

（五）評審委員於評審中得就參選廠商所提與評審項目相關之書面資料及簡報有關內容提出詢問，參選廠商列席人員僅得就該詢問事項發言。

（六）簡報及答詢計時於倒數1分鐘時，按鈴1聲；時間到時按鈴2聲，廠商應立即停止簡報。

（七）為避免本協會準備簡報器材於使用中損壞，造成對後續尚未簡報廠商之不公平現象，本案政府採購簡報所需各該器材（如電腦、投影機等），由各該參選廠商自備。

（八）各該參選廠商不得利用簡報更改投標文件內容，簡報當日另外提出變更或補充資料者，該資料不納入評審。

（九）參選廠商未出席簡報及現場答詢者，該項目以零分計。

（十）評審結果於簽報機關首長或其授權人員核定後方屬生效。

三、評審基準：

| 評審項目 | 評分說明 | 配分 |
| --- | --- | --- |
| 規劃設計完整性 | 1.整體規劃設計。 2.施工時程安排。 3.規劃品質：如材料、材質、品牌、規格、顏色、款式等。 | 40 |
| 廠商履約能力 | 1.本案工作團隊人員專業知能及配置適當性。 2.曾辦理相關工作經驗之證明或資料。 | 25 |
| 經費預算編列 | 預算編列合理性及可行性 | 30 |
| 簡報及答詢 | 簡報及答詢 | 5 |

四、優勝廠商評定方式：採序位法

（一）由評審委員就評審項目逐項評估後，由各該評審委員辦理序位評比，就個別廠商各該評審項目分別評分後予以加總，並依加總分數高低轉換為序位。個別廠商平均總評分（計算至小數點以下2位數，小數點以下第3位四捨五入）未達75分者，不得列為議價對象。其全部廠商平均總評分均未達75分者，則優勝廠商從缺且同時宣布廢標。

（二）評審委員於各該評審項目評分加總轉換序位後，彙整合計各該廠商序位，以平均總評分75分以上序位合計值最低廠商為第1名，而其標價合理，無浪費公帑情形，且經出席評審委員過半數之決定者，為優勝廠商。平均總評分75分以上之第2名以後廠商，而其標價合理，無浪費公帑情形，且經出席評審委員過半數決定者，亦依序得列為優勝廠商。

（三）優勝廠商為1家者，以議價方式辦理；優勝廠商2家以上者，依優勝序位以依序議價方式辦理。其有2家（含）以上優勝廠商序位合計值相同者，其議價順序以標價低者優先議價。該等廠商報價仍相同者，擇獲得評審委員評定序位第一較多者優先議價；其結果仍相同者，則以抽籤決定之。

（四）評審委員評審評分表及評審總表，如附件二及附件三。

五、補充說明及規定：

（一）投標文件澄清：本案政府採購投標文件有投標廠商說明必要者，將依政府採購法第51條及政府採購法施行細則第60條辦理。

（二）評審小組委員名單保密規定：本案政府採購未於招標文件當中公告評審委員會委員名單，該名單於開始評審前予以保密。各該廠商皆不得探詢委員名單。

施工剖面圖(參考用)